# Отчет “Детализация по отделу снабжения”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Адрес** | **% выполнения** | **Ответственный** | **К** | **Материалы (план)** | **Материалы (факт)** | **Экономия** | **% экономии** | **Премия** |
| Заказчик 1 | Адрес 1 | 100% | Иванов И И | 1 | 7 082,29 ₽ | 6 082,29 ₽ | 1 000,00 ₽ | 14,12% | 20,00 ₽ |
| Заказчик 2 | Адрес 2 | 100% | Петров П П | 1 | 232 671,57 ₽ | 186 137,26 ₽ | 46 534,31 ₽ | 20,00% | 1 160,00 ₽ |

Правила формирования значений:

В отчет попадают объекты, которые были завершены на 100 % в течение периода (указывается в ТЧ в объекте строительства), по которому формируется данный отчет, а также объекты, которые были завершены на 100% в предыдущих периодах, но по ним отражаются расходы в текущем периоде

Каждая строка - отдельный объект строительства. Объект строительства связан с заказом покупателя 1:1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение** | **Порядок расчета** |
| Заказчик | Контрагент, указанный в заказе клиента, в котором указан объект строительства. |
| Адрес | Адрес объекта строительства. |
| % выполнения | Можно не выводить, т. к. отображаем только объекты, полностью выполненные. |
| Ответственный | Сотрудник отдела снабжения данного объекта. |
| К | 1-Коэф. корректировки, где Коэф. корректировки = ФОТ2/Сумма договора. Все значения округляются до 2-х знаков после запятой.  ФОТ2 - это сумма планируемых расходов по данному объекту по статье “ФОТ2”. Берется из ТЧ в объекте строительства. |
| Материалы (план) | План затрат из объекта строительства по всем статьям кроме “ФОТ”, “ФОТ2” и “Прочее”. Суммы проставляются исходя из следующих правил:  1. Расход по кассе - Сумма/(1-К), где К - повышающий коэффициент.  2. Расход по расчетному счету организации, работающей без НДС - Сумма.  3. Расход по расчетному счету организации, работающей с НДС - Сумма без учета НДС.  Все значения округляются до 2-х знаков после запятой. |
| Материалы (факт) | Фактические затраты по данному объекту строительства, кроме “ФОТ”, “ФОТ2” и “Прочее”. Суммы проставляются исходя из следующих правил:  1. Расход по кассе - Сумма/(1-К), где К - повышающий коэффициент.  2. Расход по расчетному счету организации, работающей без НДС - Сумма.  3. Расход по расчетному счету организации, работающей с НДС - Сумма без учета НДС.  Все значения округляются до 2-х знаков после запятой. |
| Экономия | Материалы (план) \* K - Материалы (факт) Все значения округляются до 2-х знаков после запятой. |
| % экономии | 1 - Материалы (факт) / (Материалы(план) \* К) Все значения округляются до 2-х знаков после запятой. |
| Премия | Если % экономии <= 20, тогда Экономия \* 0,025, иначе Материалы (план)\*0,2\*0,025+Материалы (план)\*(% экономии-0,2)\*0,15. Округление до десятков в меньшую сторону. |