Цель проекта: интеграция интернет-магазина в текущие бизнес-процессы.

Текущая модель: установлена база "Центральный узел базы розница" и "Распределённые узлы базы розница" в каждом магазине.

Что необходимо для достижения цели проекта:

- Приобрести программный продукт "1С Управление торговлей";

- Установить в УТ "модуль обмена с Битриксом";

- Загрузить данные с 1С Розницы в УТ;

- Доработка карточек товаров;

- Настроить обмен УТ с Интернет-магазином (Битрикс);

- Настроить обмен с УТ-Розница.

Предварительная модель работы системы.

Аргументация данного решения.

Данное решение предложено так как модуль обмена с сайтом реализован для 1С Розница, только в виде "Расширения".

Последующая установка или доработка данного "Расширения" может повлечь за собой риски в виде:

- Дорогостоящей доработки функционала расширения;

- Снижение быстродействия работы системы;

- Отсутствие "Оптового блока" в текущем решении.

Предварительная схема работы обработки заказами:

- Формирование заказа на сайте

- Загрузка заказа в 1С

- Подтверждение заказа в 1С

- Выгрузка заказа на сайт со статусом "подтверждено"

- Загрузка заказа в ЦУ Розница и дальше в РУ Розница

Сроки, стоимость задач, согласовываются с исполнителем:

Задача №1

Приобрести программный продукт "1С Управление торговлей" на одного пользователя (для заказчика)

Задача №2

Установка УТ и встраивание модуля обмена с Битриксом.

Задача №3

Загрузка данных с 1С Розницы в УТ.

Задача №4

Доработка карточек товара настроить структуру свойствам и характеристик для сайта.

Задача №5

Настройка и тестирование обмена УТ с Интернет-магазином (Битрикс).

Задача №6

Настройка обмена с УТ-Розница.

Задача №7

Запуск и поддержка новой системы