Техническое задание

на доработку РМК (1С:Розница 2.3 — Казахстан) через Расширение

1. Цель проекта

Реализовать возможность формирования одного чека РМК с позициями из нескольких складов, используя механизм Расширений без изменения типовой конфигурации.

2. Общие требования

• Все изменения выполняются только через механизм Расширений.
• Типовая конфигурация 1С:Розница 2.3 (Казахстан) остаётся неизменной.
• Расширение должно быть совместимо с обновлениями и легко отключаемо.
• Фискальный чек остаётся единым документом, данные по складам учитываются в регистрах.

3. Функциональные требования

3.1. В интерфейсе РМК добавить колонку "Склад" для каждой строки чека. Пользователь выбирает склад из доступных.
3.2. При проведении чека система должна списывать товар с того склада, который указан в строке.
3.3. Проверка остатков по складам выполняется в момент добавления товара в чек.
3.4. В настройках РМК добавить параметр "Разрешить продажи с нескольких складов".

4. Логика реализации

• Реализовать через подсистему "РМК_МультиСклад".
• Добавить расширение формы документа чека РМК для отображения склада по строкам.
• В обработчиках событий провести группировку строк по складам.
• Выполнять движения по складам в регистрах без нарушения типовой логики.
• Добавить роли и права для выбора склада.

5. Отчёты и аналитика

• В отчётах продаж и остатков отображать склад, указанный в строке чека.
• При необходимости создать новый отчёт "Продажи по складам".

6. Тестирование

• Проверка продажи с одного склада — поведение типовое.
• Продажа с нескольких складов — списание по каждому складу.
• Проверка остатков, печати фискального чека и отчётов.

7. Требования к реализации

• Код с комментариями на русском языке.
• Все изменения документировать.
• Реализация только через Расширение без модификации типовой конфигурации.
• Добавить логирование ключевых операций.

8. Результаты работ

• Файл расширения (.cfe).
• Инструкция по установке и настройке.
• Документация для пользователей и администраторов.
• Протокол тестирования.

9. Пример бизнес-сценария

1. Кассир открывает РМК.
2. Добавляет товар A — склад "Основной".
3. Добавляет товар B — склад "Склад №2".
4. Проводит чек — формируется один фискальный чек.
5. Проверка остатков и отчёта — корректное списание по складам.